Formato para el backlog

Product backlog: Diseño de un sitio web para una empresa de servicios de bienestar

Elaborado por: Juan Carlos Mosqueda Santiago

| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Página de inicio atractiva y funcional. | Diseño | Pendiente | 30 puntos | Sprint 1 | Alta | Finalizar el diseño visual de la página de inicio. |
| 2 | Sección de servicios con detalles y precios. | Catalogó | Pendiente | 20 puntos | Sprint 1 | Alta | Asegurar que la sección de servicios esté completamente operativa |
| 3 | Página de contacto con formulario integrado | Sección | Pendiente | 10 puntos | Sprint 3 | Baja |  |
| 4 | Blog para actualizaciones y artículos sobre bienestar. | Navegación | Pendiente | 15 puntos | Sprint 2 | Media |  |
| 5 | Sistema de reservas en línea para citas. | Funcionamiento | Pendiente | 25 puntos | Sprint 1 | Alta | Integrar un sistema funcional de reservas en línea. |

| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 Diseño web |  |  | Pendiente | 8 horas | X |  |  |  |  | Listo |
| Definición de Arquitectura | 20 puntos | Diseño grafico | Pendiente | 8 horas |  | X |  |  |  | Listo |
| Modelos de presentación | 5 puntos | Desarrollador front end | Pendiente | 4 horas |  |  | X |  |  | Listo |
| Modelo de navegación | 5 puntos | Desarrollador front end | Pendiente | 5 horas |  |  |  | X |  | Listo |
| Modelo de contenido | 5 puntos | Desarrollador front end | Pendiente | 4 horas |  |  |  |  | X | Listo |
| Sprint 2 Construcción Web, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codificación de las paginas | 20 puntos | Desarrollador Back end | Pendiente | 4 horas | X |  |  |  |  | Listo |
| Codificación de script | 10 puntos | Desarrollador Back end | Pendiente | 6 horas |  | X |  |  |  | Listo |
| Construcción de la base de datos | 15 puntos | Desarrollador Back end | Pendiente | 4 horas |  |  | X |  |  | Listo |
| Sprint 3 Puesto en funcionamiento |  |  | Pendiente | 8 horas |  | X |  |  |  | Listo |
| accesibilidad y usabilidad | 15 puntos | Calidad | Pendiente | 4 horas |  |  | X |  |  | Listo |
| Lanzamiento del sitio | 15 puntos | Manager | Pendiente | 4 horas |  |  |  | X |  | Listo |
| Total | 100 puntos |  | Pendiente | 59 horas |  |  |  |  |  | Listo |